**Приложение № 5**

**к Договору субподряда № \_\_\_\_\_\_**

 **от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Перечень штрафных санкций за нарушения,**

**допущенные Субподрядчиком**

**1.** Все суммы штрафов, выставляемых Подрядчику уполномоченными контрольными и надзорными органами и/или иными лицами, в т.ч. организацией, осуществляющей строительный и технический надзор на Объекте, в связи с выполнением Работ Субподрядчиком, содержанием Объекта, а также нарушением миграционного законодательства РФ и иными нарушениями, допущенными Субподрядчиком, Субподрядчик оплачивает Подрядчику путем перечисления сумм штрафов и неустоек на счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования, а также уплачивает штраф в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей** за каждый факт такого нарушения**.**

**2.** Все суммы штрафов, пени, неустоек и убытков, выставляемые Подрядчику третьими лицами в связи с выполнением Работ Субподрядчиком, Субподрядчик оплачивает Подрядчику путем перечисления указанных сумм на счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования, а также уплачивает штраф в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей** за каждый факт такого нарушения**.**

**3.** В случае отсутствия на Объекте во время выполнения Работ представителя Субподрядчика, ответственного за проведение работ, а равно за отсутствие у ответственного за производство Работ на Объекте: приказа о его назначении ответственным за производство Работ, удостоверений, необходимых для производства Работ в соответствии с нормативными документами, рабочих чертежей, проекта производства работ, схемы организации стройплощадки, журнала производства работ, иных необходимых документов, а равно в случае некорректного заполнения представителем Субподрядчика на Объекте журнала производства работ и иных документов, а равно за отсутствие исполнительной документации при предъявлении Работ к освидетельствованию Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**4.** В случае невыполнения Субподрядчиком требований организации, осуществляющей технический надзор (не устранения недостатков, выявленных такой организацией) Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт такого нарушения. Уплата штрафа не освобождает Субподрядчика от выполнения требований организации, осуществляющей на Объекте технический надзор (в т.ч. устранения выявленных такой организацией недостатков).

**5.** В случае, если при выполнении Работ (включая использование материалов и оборудования) по Договору Субподрядчик отступит (нарушит) от требований Рабочей и сметной документации, Строительных Норм и Правил, технических регламентов/условий и других нормативных документов (включая документы рекомендательного характера), Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**6.** В случае непредставления Субподрядчиком Подрядчику в нарушение условий Договора копий документов, удостоверяющих личность работников Субподрядчика, и/или других лица, за действия которых отвечает Субподрядчик, разрешений на работу иностранных граждан, а равно в случае допуска к выполнению Работ иностранных граждан без оформления предусмотренных действующим законодательством разрешений на работу Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **250** **000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**7.** В случае необеспечения рабочих на Объекте спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, а также необеспечение Объекта средствами индивидуальной и коллективнй защиты, необходимыми для выполнения Работ в соответствии с действующими законодательством РФ, Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами/условиями и другими нормативными документами (включая документы рекомендательного характера) либо с требованиями заказчика либо генподрядчика выполения Работ Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **200 000 (Двести тысяч) рублей** за каждый факт неприменения каждой единицы средства защиты.

**8.** В случае размещения (складирования) на Объекте строительных материалов Субподрядчика, используемых им для производства Работ по Договору в непосредственной близости электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры, горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт такого нарушения.

**9.** За необеспечение Субподрядчиком уборки мест выполнения Работ на Объекте Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**10.** За нарушение норм и правил по охране труда, установленных для выполняемых Субподрядчиком Работ действующими законодательством РФ, Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами/условиями и другими нормативными документами (включая документы рекомендательного характера) либо требованиями заказчика либо генподрядчика выполения Работ Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**11.** За нарушение Субподрядчиком установленных нормативными актами требований пожарной безопасности Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**12.** За нарушение Субподрядчиком установленных нормативными актами требований электробезопасности Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**13.** За нарушение рабочими Субподрядчика и/или другими лицами, за действия которых отвечает Субподрядчик, санитарных норм, в том числе справление естественных нужд (мочеиспускание, дефекация) лицами, Субподрядчика на территории Объекта вне специально отведенных и оборудованных для этого мест Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**14.** За курение работников Субподрядчика и/или других лиц, за действия которых отвечает Субподрядчик, на территории Объекта вне специально оборудованных и отведённых для этого мест Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей** за каждый факт нарушения.

**15.** В случае обнаружения на территории Объекта факта проживания (нахождения на территории Объекта с ночлегом) персонала Субподрядчика и/или других лиц, за действия которых отвечает Субподрядчик, а также наличие оборудованных спальных мест (кровать, нары, матрас и т.п.) Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей** за каждое лицо, проживающее на Объекте и/или за каждое спальное место.

**16.** За распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, на территории Объекта персоналом Субподрядчика, и/или другими лицами, за действия которых отвечает Субподрядчик, а равно нахождение указанных лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на территории Объекта, Субподрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере **60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей** за каждое уличенное в этом лицо.

**17.** За невыполнение Субподрядчиком иных обязанностей по созданию предусмотренных Договором условий при выполнении Работ, Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику по его письменному требованию штраф в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей** за каждый факт нарушения

 **18.** Субподрядчик обязан по письменному требованию Подрядчика устранить все документально подтвержденные, произошедшие по вине Субподрядчика нарушения, выявленные в результате любых проверок, производимых заказчиком или генподрядчиком на Объекте на основании договоров, заключенных указанными лицами с Подрядчиком на строительство Объекта, а также компенсировать в полном объеме все штрафы, пени, неустойки, выставляемые Генподрядчиком Подрядчику, и возместить Подрядчику убытки, причиненные Субподрядчиком в результате данных нарушений.

**19.** В случае неоплаты штрафов, и невозмещения убытков Субподрядчиком, Подрядчик удерживает сумму штрафов и убытков, предъявленную Субподрядчику из гарантийного удержания.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Подрядчик Субподрядчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/